ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО НК «РУССНЕФТЬ»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

| Тел.: (495) 411-63-24; (495) 411-63-21 Факс: (495) 411-63-19 E-mail: pr@russneft.ru www.russneft.ru | 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 69 |
| --- | --- |

ПРЕСС-РЕЛИЗ

20 апреля 2017 г.

ПАО НК «РуссНефть» по итогам 1 квартала 2017 года в 3,3 раза увеличило капитальные вложения в строительство инфраструктуры

ПАО НК «РуссНефть» по итогам 1 квартала 2017 года освоило капитальных вложений в объеме 3,315 млрд рублей, что выше показателя прошлого года в 3,3 раза. Средства были направлены на строительство объектов инфраструктуры.

Построено и передано под монтаж бурового оборудования 12 новых кустовых площадок, завершено строительством 107,2 км трубопроводов. Строительно-монтажные работы ведутся в рамках производственной программы обустройства Тагринского, Верхне-Шапшинского, Средне-Шапшинского, Рославльского, Поселкового месторождений.

В 1 квартале 2017 года закончено строительство 80-процентов линейной части газопровода с Тагринского месторождения до компрессорной станции (КС-3) «Варьеганская». Реализация данного проекта выполняется под перспективный ресурс попутного нефтяного газа (ПНГ) от Тагринского месторождения. Расширение газотранспортной инфраструктуры позволит увеличить и гарантировать бесперебойность поставок ПНГ по долгосрочным обязательствам Компании.

Вместе с тем, основной объем поставок ПНГ осуществляется в рамках долгосрочного контракта, подписанного в 2013 году между ОАО «Варьеганнефть» и ПАО «Сибур Холдинг», в период действия которого планируется поставить не менее 14,8 млрд кубометров газа.

Своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию обеспечит безусловное выполнение производственной программы по добыче нефти и газа на 2017 год.

О Компании:

ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России.

Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.

Объем 2P запасов Компании превышает 200 млн тонн (SPE). Численность персонала Компании составляет около 10 000 человек.

Пресс-служба ПАО НК «РуссНефть»

Тел.: (495) 411-63-24,  Факс: (495) 411-63-19

E-mail: pr@russneft.ru